ТОО «BENEVSKY IT HUB»

БИН 221240008004  |  г. Алматы

АКТ № IT-01/2026

о выполненных работах по подготовке серверного окружения

системы AI Sales Director

Между Исполнителем и IT-отделом Заказчика

к Договору № 291225 и ТЗ № 01-SRV/2026

| г. Алматы | «20» апреля 2026 г. |
| --- | --- |

1. Стороны и предмет Акта

Товарищество с ограниченной ответственностью «BENEVSKY IT HUB» (БИН 221240008004), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Полякова Саввы Константиновича, с одной стороны, и IT-отдел Товарищества с ограниченной ответственностью «Хлебобараночный комбинат «Аксай»» (БИН 970340000625), именуемый в дальнейшем «IT-отдел Заказчика», в лице ответственного IT-специалиста, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1.1. Настоящий Акт фиксирует объём работ, выполненных IT-отделом Заказчика по подготовке серверного окружения для системы AI Sales Director, в соответствии с Техническим заданием № 01-SRV/2026 к Договору № 291225.

1.2. Настоящий Акт является вспомогательным документом, подтверждающим готовность инфраструктуры Заказчика к развёртыванию системы Исполнителем. На него будет сделана ссылка при подписании основного Акта выполненных работ по Этапу 1 между Исполнителем и Заказчиком (ТОО «ХБК Аксай»).

1.3. Статусы выполненных работ подтверждены Отчётом о выполнении ТЗ, предоставленным IT-отделом 17 апреля 2026 г.

2. Перечень выполненных работ IT-отдела Заказчика

| № | Выполненная работа | Результат / Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| БЛОК А. ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ |  |  |
| A.1 | Выделена виртуальная машина (VM) с ресурсами: 12 vCPU, 16 ГБ RAM | Ресурсы выделены (скриншот) |
| A.2 | Выделено 63 ГБ дискового пространства (расширение возможно) | Подтверждено |
| A.3 | Параметры слота переданы Исполнителю | Скриншот предоставлен |
| БЛОК Б. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |  |  |
| Б.1 | Установлена Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit) | ОС установлена (скриншот) |
| Б.2 | Создан пользователь aksay-ai с sudo-правами, добавлен в необходимые группы | Пользователь создан (скриншот) |
| Б.3 | Репозитории и пакеты обновлены: apt update && apt upgrade | Обновление выполнено |
| Б.4 | Установлен часовой пояс: Asia/Almaty | Часовой пояс настроен (скриншот) |
| БЛОК В. DOCKER |  |  |
| В.1 | Установлен Docker Engine последней версии по официальной инструкции | Docker установлен (скриншот) |
| В.2 | Пользователь aksay-ai добавлен в группу docker | Выполнено совместно с Б.2 (скриншот) |
| В.3 | Верификация: docker run hello-world — успешно | Верификация пройдена (скриншот) |
| БЛОК Г. СЕТЕВОЙ ДОСТУП (выполнено частично) |  |  |
| Г.3 | VM имеет постоянный доступ к api.anthropic.com:443 | Проверено (скриншот curl) |
| Г.4 | VM имеет доступ в интернет для загрузки Docker-образов | Проверено |
| БЛОК Д. ИНТЕГРАЦИЯ С 1С (выполнено частично) |  |  |
| Д.3 | VM пингует адреса серверов 1С: 10.10.16.3 и 10.10.9.12 | Ping проходит (скриншот) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| Доп. | Архив конфигурационных файлов перенесён на VM и распакован по пути /home/aksay-ai/config_v2 | Архив на месте, готов к использованию |

3. Задачи, остающиеся на исполнении

Указанные ниже задачи не являются основанием для отказа от подписания настоящего Акта. Они будут выполнены IT-отделом в рабочем порядке до момента финального развёртывания системы Исполнителем.

| № | Задача | Зависимость | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Б.5 | Добавить публичный SSH-ключ Исполнителя в authorized_keys aksay-ai | Исполнитель передаёт ключ после получения VPN | IT-отдел |
| Г.1 | Завершить настройку сетевого интерфейса VM (перенастройка порта на сетевом оборудовании) | Согласование с Исполнителем | IT-отдел |
| Г.2 | Создать VPN-учётную запись для Исполнителя и предоставить .ovpn файл | — | IT-отдел |
| Д.1 | Создать в 1С пользователя с правами только на чтение | — | IT / 1С-admin |
| Д.2 | Передать Исполнителю: логин/пароль 1С, IP сервера, наименование базы | После Д.1 | IT / 1С-admin |

4. Перечень выполненных работ Исполнителя

| № | Выполненная работа | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование гибридной архитектуры (локальный контур + Anthropic API) | Архитектурная схема разработана |
| 2 | Разработка docker-compose.yml для 9 сервисов с CPU-лимитами под Xeon E5-2670 v3 | Файл передан IT-отделу |
| 3 | Разработка полного комплекта конфигурационных файлов (9 файлов + README.md) | Архив передан, распакован на VM |
| 4 | Составление Технического задания № 01-SRV/2026 с актуальными статусами | ТЗ подписывается вместе с настоящим Актом |
| 5 | Настройка интеграции с Anthropic API: системные промпты, обезличивание данных | Промпты разработаны на русском языке |
| 6 | Техническая поддержка IT-отдела в ходе выполнения задач по ТЗ | Консультации предоставлены |

5. Подтверждение сторон

5.1. IT-отдел Заказчика подтверждает, что работы, перечисленные в разделе 2 настоящего Акта, выполнены в полном объёме. Серверная инфраструктура подготовлена и готова к развёртыванию системы Исполнителем.

5.2. Исполнитель подтверждает, что работы, перечисленные в разделе 4 настоящего Акта, выполнены в полном объёме. Все конфигурационные файлы переданы IT-отделу Заказчика.

5.3. Задачи, перечисленные в разделе 3, выполняются IT-отделом Заказчика в рабочем порядке и не блокируют подписание настоящего Акта.

5.4. Стороны взаимных претензий по объёму и качеству выполненных работ не имеют. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5.5. При подписании основного Акта выполненных работ по Этапу 1 Договора № 291225 Исполнитель ссылается на настоящий Акт № IT-01/2026 как на документ, подтверждающий выполнение IT-отделом Заказчика обязательств по подготовке серверного окружения.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель ТОО «BENEVSKY IT HUB» БИН: 221240008004 Директор Поляков Савва Константинович __________________ / Поляков С.К. / «20» апреля 2026 М.П. | IT-отдел Заказчика ТОО «ХБК Аксай» БИН: 970340000625 Ответственный IT-специалист ФИО: ______________________________ Должность: ________________________ __________________ / / «_____» __________________ 2026 М.П. |
| --- | --- |

— Конец документа —