# ПРОТОКОЛ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ВСТРЕЧИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (от 26 февраля 2026 г.)

Объект: ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай» (ХБК «Аксай»)

Инициатор (Исполнитель): BENEVSKY IT HUB

Дата составления: 4 марта 2026 г.

Статус документа: Консолидированный план действий

### 1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (AS-IS) И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПРЕСС-АУДИТА ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Юридический и рыночный статус объекта

Объектом цифровой трансформации выступает Товарищество с ограниченной ответственностью «Хлебобараночный комбинат «Аксай» (БИН: 970340000625, юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-2, д. 36А). Предприятие, основанное в 1987 году, выпускает продукцию под ТМ «Аксай-нан» и является системообразующим участником FMCG-сектора, сохраняя статус одного из крупнейших стратегических поставщиков хлебобулочных изделий в Алматинском регионе (закрывая значительную долю потребности мегаполиса). Штатная численность превышает 1000 сотрудников.

1.2. Производственные мощности и технологическое наследие

По результатам первичного очного аудита, фактический объем выпускаемой продукции составляет порядка 80 тонн в сутки. Ассортиментная матрица (товарная номенклатура) отличается высокой сложностью и включает около 300 активных позиций (SKU).

При масштабных объемах выпуска комбинат функционирует на базе унаследованной технологической инфраструктуры. Значительная часть производственного процесса опирается на оборудование старого образца (советского периода). Выявлен критический уровень кадрового риска (Bus Factor): техническое обслуживание и бесперебойность работы конвейеров напрямую зависят от неформализованных (институциональных) знаний узкого круга профильных мастеров. Данные компетенции не задокументированы и не оцифрованы, что создает угрозу нарушению непрерывности бизнеса (Business Continuity) в случае кадровых потерь.

1.3. Архитектура бизнес-процессов и организационная структура

Управление операционной деятельностью осуществляется по традиционной (силосной) функциональной модели без применения сквозного процессного подхода. Ключевые узлы создания цепочки ценности децентрализованы:

- Стол заявок (первичный сбор и консолидация потребностей рынка).

- Отдел планирования производственного процесса (формирование суточных разнарядок).

- Производственный блок (включая специализированные цеха).

- Отдел готовой продукции (складской учет, фасовка и комплектация).

- Логистика (маршрутизация и экспедирование).

- Отдел продаж (взаимодействие с B2B и B2C контрагентами).

(Правовая оговорка: Отдел закупок целенаправленно исключен из контура текущей автоматизации. Данное решение обосновано макроэкономическими факторами: высокой волатильностью рынка поставщиков сырья и инфляционными рисками в РК, что делает алгоритмизацию и жесткую регламентацию закупочных процедур на данном этапе экономически нецелесообразными).

1.4. ИТ-инфраструктура и индекс цифровой зрелости (Digital Maturity)

Аудит выявил высокую степень фрагментации информационных систем («лоскутная автоматизация») и полное отсутствие единого цифрового ядра для управления ресурсами предприятия (ERP-системы). Текущий ИТ-ландшафт ограничен следующими изолированными решениями:

- Учет и документооборот: База «1С:Предприятие» используется исключительно для фискального и бухгалтерского учета, не охватывая управление производством. Система электронного документооборота (СЭД) «ARTA Synergy» внедрена локально (только на уровне высшего руководства) и не интегрирована во внутренние линейные процессы цехов.

- Сбыт и логистика: Используются облачная система маршрутизации Relok, а также интеграции с внешними торговыми площадками SmartSatu (B2B) и ХалыкДукен (B2C).

Ключевой вывод (Executive Summary): На линейном и операционном уровнях бизнес-процессы Заказчика не оцифрованы, а междепартаментная рассинхронизация устраняется в ручном режиме. В текущей конфигурации прямое внедрение систем роботизации, современных аппаратных конвейеров или ИИ-агентов невозможно. Обязательным пререквизитом (условием) для любых капитальных затрат (CAPEX) на модернизацию является проведение комплексного Бизнес-моделирования (Business Process Modeling) для создания архитектуры цифрового двойника предприятия.

### 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ЦЕЛЕВАЯ ИТ-АРХИТЕКТУРА (TO-BE)

2.1. Концептуальная парадигма реинжиниринга

Фундаментальным принципом текущей модернизации ТОО «ХБК «Аксай» признан отказ от сценария «автоматизации хаоса». Прямое внедрение дорогостоящих аппаратно-программных комплексов (роботизированных конвейеров, систем искусственного интеллекта) в неструктурированную операционную среду влечет за собой риск невозврата инвестиций (отрицательный ROI).

В связи с этим утверждена стратегия эволюционной и поэтапной цифровизации: от инвентаризации и жесткого математического моделирования текущих алгоритмов к их оптимизации, и лишь затем — к масштабному внедрению ERP-системы и автономных ИИ-агентов.

2.2. Декомпозиция продуктового портфеля (Экосистема BENEVSKY IT HUB)

Для достижения стратегических целей Заказчика, Исполнителем (BENEVSKY IT HUB) спроектирована комплексная замкнутая цифровая экосистема, состоящая из 5 (пяти) взаимосвязанных модулей:

Модуль I: Корпоративная веб-платформа (Digital Presence)

- Текущий статус: Стадия активной реализации (Договор подписан).

- Техническая суть: Разработка высоконагруженного корпоративного ресурса на Enterprise-стеке (Next.js / React) с архитектурой PWA.

- Бизнес-ценность: Формирование современного внешнего позиционирования комбината, создание единой точки входа для B2B-партнеров и розничных потребителей, обеспечение бесперебойной коммуникации.

Модуль II: ПАК «AI Sales Director» (ИИ-ассистент коммерческого блока)

- Текущий статус: Финальная стадия контрактования и юридического оформления.

- Техническая суть: Внедрение локальной большой языковой модели (LLM), интегрируемой напрямую с существующей учетной базой «1С:Предприятие» Заказчика по защищенным API-шлюзам.

- Бизнес-ценность: Проактивное управление B2B-продажами без расширения ФОТ. Система обеспечивает алгоритмический контроль аномалий в закупках (Churn Prediction), автоматизирует кросс-селлинг и удерживает системообразующих контрагентов от перехода к конкурентам.

Модуль III: Цифровая модель бизнеса (Business Process Modeling)

- Текущий статус: Этап подготовки (Утверждение архитектуры аудита).

- Техническая суть: Проведение серии глубинных интервью с руководящим составом и тотальное картирование всех бизнес-процессов комбината в нотации BPMN (Business Process Model and Notation).

- Бизнес-ценность: Создание «цифрового двойника» предприятия. Данный актив позволит руководству проводить симуляции производственных гипотез (например, расчет эффективности от модернизации цеха упаковки) с высокой точностью прогнозирования CAPEX и OPEX до физического старта работ.

Модуль IV: Цифровая система управления предприятием (Собственная ERP-система)

- Текущий статус: Стадия проектирования и бизнес-анализа.

- Техническая суть: Разработка проприетарной (принадлежащей Заказчику) системы планирования ресурсов уровня Enterprise.

- Бизнес-ценность: Ликвидация изолированности отделов. ERP-ядро обеспечит бесшовную и прозрачную передачу данных по всей цепочке создания ценности: от Стола заявок к Планированию, далее на Производство, склад Готовой продукции и в Логистику.

Модуль V: Корпоративная система управления знаниями (Knowledge Management System / KMS)

- Текущий статус: Стадия концептуального проектирования.

- Техническая суть: Интерактивная защищенная платформа для сбора, хранения и передачи внутренних регламентов и обучающих материалов.

- Бизнес-ценность: Оцифровка институциональной памяти. Модуль предназначен для конвертации уникального (неявного) опыта действующих мастеров в формализованный цифровой актив. Это радикально снизит стоимость онбординга нового персонала и защитит бизнес от рисков потери критически важных компетенций при увольнении или выходе на пенсию ключевых сотрудников.

### 3. ДОРОЖНАЯ КАРТА И ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ACTION PLAN)

3.1. Регламент реализации Модуля III (Business Process Modeling)

Учитывая, что создание Цифровой модели бизнеса является критическим пререквизитом для последующего развертывания ERP-системы и внедрения ИИ-агентов, Исполнитель инициирует процедуру тотального аудита операционного уровня. Для обеспечения прозрачности и соблюдения сроков утвержден следующий пошаговый протокол (Спринт №1):

- Этап 1: Инициация и утверждение методологии (D-Day)
Разработка и согласование с Генеральным директором ХБК «Аксай» стандартизированного опросного листа (матрицы интервьюирования). Данный документ содержит специализированные триггерные вопросы, направленные на выявление скрытых процессов, нерегламентированных связей и «узких горлышек» (bottlenecks) в работе подразделений.

- Этап 2: Полевой аудит и глубинные интервью (D+1 ... D+5)
Очное проведение серии структурированных интервью с ключевыми стейкхолдерами (руководителями целевых департаментов):

  - Руководитель Стола заявок;

  - Директор по планированию производства;

  - Начальник производства (и старшие мастера смен);

  - Заведующий складом готовой продукции;

  - Руководитель отдела логистики;

  - Коммерческий директор (руководитель отдела продаж).
Обязательное условие: Аудиофиксация всех сессий (при соблюдении режима коммерческой тайны/NDA) для исключения потери данных.

- Этап 3: Цифровая обработка и LLM-анализ (D+6 ... D+8)
Транскрибирование полученного массива аудиоданных и их загрузка в защищенную изолированную языковую модель (LLM) Исполнителя. Искусственный интеллект произведет автоматическую кластеризацию данных, извлечение бизнес-логики и первичное построение блок-схем перекрестного взаимодействия отделов. Данный подход исключает субъективный человеческий фактор при оценке процессов.

- Этап 4: Архитектурное моделирование и защита «AS-IS» концепции (D+10)
Формирование итоговой интерактивной карты бизнес-процессов комбината в международной нотации BPMN. Организация презентации для руководства Заказчика с визуальной демонстрацией разрывов информационных потоков, дублирующих функций и зон критической неэффективности.

- Этап 5: Предиктивная симуляция и обоснование инвестиций (D+12)
Создание программной среды для сценарного моделирования (What-If Analysis). На базе оцифрованной модели Исполнитель разработает симуляции гипотез (например, «Внедрение аппаратного конвейера в цех упаковки» или «Изменение логистических маршрутов»), что позволит Заказчику получить точный расчет возврата инвестиций (ROI), CAPEX и OPEX до принятия решения о реальном финансировании физической модернизации.

3.2. Резолюция

Настоящий Протокол фиксирует переход от реактивного управления к стратегии Data-Driven (управление на основе данных). Утверждение данного документа дает старт активной фазе сбора информации и легитимизирует доступ представителей BENEVSKY IT HUB к руководителям структурных подразделений ХБК «Аксай» для проведения аудита.

Подписи сторон:

От лица Исполнителя:

BENEVSKY IT HUB ___________________ / _______________ /

От лица Заказчика:

Генеральный директор ТОО «ХБК «Аксай» ___________________ / _______________ /