### Приложение №2

к договору Договору № 291225-2 на разработку корпоративной цифровой платформы

СМЕТА РАСХОДОВ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

г. Алматы «29» декабря 2025 г.

Итоговая стоимость работ: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) тенге.

Срок выполнения: 1.5 месяца (35 рабочих дней).

| № | Наименование этапа работ | Детализация и состав работ | Срок (раб. дней) | Стоимость (KZT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитика и Премиальный UI/UX Дизайн | Разработка дизайн-системы: — Глубокий анализ конкурентов и CJM (карта пути клиента). — Разработка уникальной концепции и анимаций (Motion Design). — Создание масштабируемой Design System (цвета, шрифты, библиотека компонентов), которая станет основой для всех будущих цифровых продуктов ХБК «Аксай». | 10 дней | 700 000 |
| 2 | Frontend-разработка (High-Performance Core) | Программирование на стеке Next.js (React): — Реализация технологии SSR (Server Side Rendering) для мгновенной загрузки и идеального SEO. — Разработка архитектуры PWA (Progressive Web App): сайт будет работать как приложение (можно установить иконку на экран, работает офлайн). — Написание «чистого» кода с модульной структурой, готового к трансформации в мобильное приложение. | 15 дней | 1 000 000 |
| 3 | Бэкенд и Инфраструктура (Secure Backend) | Серверная часть и Безопасность: — Проектирование защищенного API для передачи данных. — Подготовка структуры базы данных к будущей интеграции для следующих разработок в рамках сотрудничества. | 5 дней | 500 000 |
| 4 | QA, SEO и Релиз | Финальная отладка: — Нагрузочное тестирование (Stress Testing). — Базовая SEO-оптимизация (мета-теги, Open Graph, микроразметка Schema.org). — Настройка аналитики (Google Analytics / Yandex Metrica). — Развертывание на сервере. | 5 дней | 300 000 |
|  | ИТОГО: |  | ~ 1.5 мес. | 2 500 000 |

#### АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай» | ТОО «BENEVSKY IT HUB» |
| БИН: 970340000625 | БИН: 221240008004 |
| Юр. адрес: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 36А | Юр. адрес: Казахстан, Алматы, ул. Заветная, д. 31 |
| Тел: _________________________ | Тел: _________________________ |
| Банковские реквизиты: | Банковские реквизиты: |
| ИИК: _________________________ | ИИК (IBAN): KZ93551A327002187KZT |
| Банк: _________________________ | Банк: АО "Фридом Банк Казахстан" |
| БИК: _________________________ | БИК: KSNVKZKA |
|  | КБе: 17 |
| Генеральный директор | Директор |
| _________________ / _______________ / | _________________ / _______________ / |
| М.П. | М.П. |